工作内容及步骤（成立项目监理机构）

1. 确定项目监理负责人。
2. 确定安全管理人员及各专业监理人员。
3. 配备工程所需的检测设施。
4. 建立与业主及各参建单位的通讯录，总监及监理安全管理人员与各单位负责人及安全管理人员初步接洽。
5. 视需要建立临时工作点和办公设施。
6. 工作制度上墙。
7. 明确各岗位监理人员安全职责。
8. 建立总监、总监安全代表、安全网格负责人、HSE监理工程师、各专业监理人员之间工作关系。
9. 收集工程安全管理相关资料信息

[返回](流程.docx)